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ОДОБРЯВАМ  (П)
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград
П Р О Г Р А М А

за

планово почистване на речните участъци 
в границите на урбанизираната територия на Община Златоград

І. Основание за изготвяне на програмата:

Програмата е разработена на основание чл. 140, ал. 4, т. 3, буква „д” от Закона за водите, в изпълнение на Заповед № 101/05.04.2022 г. на Кмета на Община Златоград.
ІІ. Цели на програмата:

1. Анализиране на състоянието на речните легла в границите на урбанизираната територия на Община Златоград;

2. Идентифициране на участъците от речните легла, които могат да доведат до усложняване на обстановката при рязко нарастване на оттока, което е характерно за района;

3.  Предлагане на решения и дейности, с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите.

ІІІ. Идентифицирани участъци на речните корита в границите на урбанизираната територия на Община Златоград, които са с намалена проводимост.

При огледа на междуведомствената комисия са констатирани участъци от речните корита, които са с намалена проводимост вследствие на натрупани наносни наслагвания, както и израснали тънкостеблени дървета и храсти във водното течение.

Определени са следните участъци, изискващи дейности по почистването им:

           1. Река „Върбица” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са следните участъци:

1.1 участък с дължина около 100 м. преди вливането на дере „Вълчанов дол“ в река  „Върбица“ и 300 м. след вливането на дерето в реката,  до края на сградата на „Белотекс - 95“ АД - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

1.2 участък с дължина около 100 м. преди и около 300 м. след моста при „Бултекс” ЕООД  - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

1.3  участък с дължина 100 м преди и 100 м след пешеходен и транспортен мост на Кръгово движение -  констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.

2. Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са констатирани следните участъци:

      2.1 Участък с дължина 50 м. преди транспортен мост зад сградата на Община Златоград и 200 м. след него, до вливането на река „Малка” в река „Върбица”, в централната част на града, в това число и в покрития участък с изграден паркинг - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

      2.2 Участък с дължина 200 м. от  Стадион Златоград до транспортен мост на обществена чешма „Божек”, с дължина около 200 м. – израснали във водното течение тънкостеблени дървета и храсти;

       2.3 Участък с дължина около 100 м. от транспортен мост на чешма „Божек” до транспортен мост свързващ ул. „Беловидово” с ул. „Ерма” при Новата джамия , както и 50 м. след него - израснали във водното течение тънкостеблени дървета и храсти..
            3. Река Голяма  – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград в участъци, както следва:

3.1 участък с дължина 100 м преди и 100 м след  транспортен мост до „Воденицата“ -  констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.

3.2  участък с дължина 100 м преди и 100 м след  пешеходен мост свързващ комплекс „Александрови къщи“ - констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета;

3.3  участък с дължина 100 м преди и 100 м след  транспортен мост при „Бялата къща“–констатирани са израснали във водното течение храсти и високи треви;

3.4  участък с дължина 100 м преди и 100 м след  транспортен мост на Комуникационно трасе   констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.

           . са констатирани израснали във водното течение храсти и тревна растителност
4.1 Участък с дължина 50 м преди и 50 м след моста при кръстовището на ул. „Костадин Фердинандов” и ул. „Христо Смирненски” – израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.
ІV. Планирани дейности по почистване на определените участъци с намалена проводимост:
	Участък
	Дължина на участъка
	Намалена проводимост вследствие на:
	Планирани дейности
	Срок



	1.Река “Върбица”–в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград:
1.1 Река “Върбица”-  участък с дължина около 100 м. преди вливането на дере „Вълчанов дол“ в река  „Върбица“ и 300 м. след вливането на дерето в реката,  до края на сградата на „Белотекс - 95“ АД - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

1.2. Река “Върбица” -участък с дължина около 100 м. преди и около 300 м. след моста при „Бултекс” ЕООД  - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
1.3. Река “Върбица” – участък с дължина 100 м преди и 100 м след пешеходен и транспортен мост на Кръгово движение -  констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.
	Около

1000 м
	Натрупани наносни наслагвания и израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета
	1. Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 
2. Почистване на израсналите във водното течение храсти и тънкостеблени дървета
	30.11.2022 г.

	2. Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград:

2.1 Река „Малка”  - участък с дължина около 50 м. преди транспортен мост зад сградата на Община Златоград и 200 м. след него, до вливането на река „Малка” в река „Върбица”, в централната част на града, в това число и в покрития участък с изграден паркинг - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

2.2 Река „Малка”  - Участък с дължина около 100 м. от транспортен мост на чешма „Божек” до транспортен мост свързващ ул. „Беловидово” с ул. „Ерма” при Новата джамия , както и 50 м. след него - израснали във водното течение тънкостеблени дървета и храсти

2.3 Река „Малка”  - Участък с дължина около 100 м. от транспортен мост на чешма „Божек” до транспортен мост свързващ ул. „Беловидово” с ул. „Ерма” при Новата джамия , както и 50 м. след него - израснали във водното течение тънкостеблени дървета и храсти.
	Около 

550 м
	Натрупани наносни наслагвания и израснали във водното течение 
храсти и тънкостеблени дървета.
	1. Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 
2. Почистване на израсналите във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.
	30.11.2022 г.

	3. Река „Голяма”– в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград в участъци, както следва:

3.1 Река „Голяма”– участък с дължина 100 м преди и 100 м след  транспортен мост до „Воденицата“ -  констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета;
3.2  Река „Голяма”- участък с дължина 100 м преди и 100 м след  пешеходен мост свързващ комплекс „Александрови къщи“ - констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета;

3.3  Река „Голяма”- участък с дължина 100 м преди и 100 м след  транспортен мост при „Бялата къща“–констатирани са израснали във водното течение храсти и високи треви;

3.4 Река „Голяма”-  участък с дължина 100 м преди и 100 м след  транспортен мост на Комуникационно трасе   констатирани са израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.
	Около 

550 м
	Израснали във водното течение тънкостеблени дървета и  храсти
	Почистване на израсналите във водното течение дървета и храсти.
	30.11.2022 г.

	4. Дере Вълчанов дол – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград;
4.1Дере Вълчанов дол – участък с дължина 50 м преди и 50 м след моста при кръстовището на ул. „Костадин Фердинандов” и ул. „Христо Смирненски” – израснали във водното течение храсти и високи треви

	Около 100 м
	Израснали във водното течение храсти и високи треви
	Почистване на израсналите във водното течение храсти и високи треви.
	30.11.2022 г.


Изготвили:
Любомир Ангелов  (п)
Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС, той и секретар на МКБППМН;

Здравко Бошнаков (п)
Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян

инж. Васил Пашалиев (п)
Представител на БДИБР – Пловдив, регионално бюро – Кърджали

Инж. Любомир Михтарев (п)
Представител на РИОСВ – Смолян

инж. Анелия Сербезова (п)
Представител на РДГ – Смолян
Бистра Башева (п)
Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване”

Севдалин Хаджиев (п)
Главен специалист „Инвеститорски контрол”

Саймант Чаушев (п)
Главен специалист „Гражданска защита”

Яна Хаджиева (п)
 техн.р-л на дейност „Чистота“




                                В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

