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ОДОБРЯВАМ ( П ) 
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград
П Р О Г Р А М А

за

планово почистване на речните участъци 
в границите на урбанизираната територия на Община Златоград

І. Основание за изготвяне на програмата:

Програмата е разработена на основание чл. 140, ал. 4, т. 3, буква „д” от Закона за водите, в изпълнение на Заповед № 189/12.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград.
ІІ. Цели на програмата:

1. Анализиране на състоянието на речните легла в границите на урбанизираната територия на Община Златоград;

2. Идентифициране на участъците от речните легла, които могат да доведат до усложняване на обстановката при рязко нарастване на оттока, което е характерно за района;

3.  Предлагане на решения и дейности, с цел недопускане на щети и ограничаване на последиците от вредното въздействие на водите.

ІІІ. Идентифицирани участъци на речните корита в границите на урбанизираната територия на Община Златоград, които са с намалена проводимост.

При огледа на междуведомствената комисия са констатирани участъци от речните корита, които са с намалена проводимост вследствие на натрупани наносни наслагвания, както и израснали тънкостеблени дървета и храсти във водното течение.

Определени са следните участъци, изискващи дейности по почистването им:

  1. Река „Върбица” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са констатирани участъци: 

          1.1 участък с дължина около 100 м. преди вливането на дере „Вълчанов дол“ в река  „Върбица“ и 300 м. след вливането на дерето в реката,  до края на сградата на хотел „Аква спа Златоград“ - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

          1.2  участък с дължина 300 м от моста на „Гробищен парк – Златоград” до моста при „Бултекс” ЕООД - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

         1.3 участък с дължина около 400 м от автобаза „Кристал” до моста  на „Гробищен парк“ - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;

         1.4 участък  с дължина около 300 м от моста при „Пазара“ до моста към ул. „Прогрес“- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви. 

          2. Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са констатирани участъци: 

        2.1 Участък с дължина 50 м. преди транспортен мост зад сградата на Община Златоград и 200 м. след него, до вливането на река „Малка” в река „Върбица”, в централната част на града, в това число и в покрития участък с изграден паркинг - натрупани наносни наслагвания във водното течение;

         2.2 Участък с дължина около 250 м. от „Римски мост” до транспортен мост свързващ ул.”Ерма” с  ул.”Беловидово”- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;

         2.3 Участък с дължина около 300 м от транспортен мост свързващ ул. „Ерма” с ул. „Беловидово” ,до участъка под паркинг до стадион „Златоград“- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;

          3. Река „Голяма” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък, с дължина около 300 м от транспортен мост на Комуникационно трасе  до пресечката с ул.“Акация“, с  израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;

4.  Дере „Вълчанов дол” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са констатирани участъци, в началото на регулацията до вливането на дерето в р. „Върбица”, с обща дължина около 150 м израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви .
5. Река „Ерма“ - в границите на урбанизираната територия на с. Ерма река са констатирани участъци  около 1000 м - от сградата на „Старото кметство“ до края на регулационните граници на селото, както и в централната част с израснала храстовидна и тревиста растителност, както и единични тънкостеблени дървета.

ІV. Планирани дейности по почистване на определените участъци с намалена проводимост:
	Участък
	Дължина на участъка
	Намалена проводимост вследствие на:
	Планирани дейности
	Срок



	1. Река „Върбица” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са констатирани участъци:

1.1 участък с дължина около 100 м. преди моста, свързващ ул. „България“ с  ул. „Прогрес“ и  300 м. след него,  до края на сградата на хотел „Аква спа Златоград“– натрупани наносни наслагвания във водното течение;
1.2 участък  с дължина около 300 м от моста при „Пазара“ до моста към ул. „Прогрес“- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви. 

1.3 участък с дължина около 400 м от автобаза „Кристал” до моста  на „Гробищен парк“ - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;
	Около

1100 м
	Натрупани наносни наслагвания и израснали във водното течение храсти и тънкостеблени дървета
	1. Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 

2. Почистване на израсналите във водното течение храсти и тънкостеблени дървета
	31.10.2023 г.

	 2. Река „Малка” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са констатирани участъци: 

 2.1 Участък с дължина 50 м. преди транспортен мост зад сградата на Община Златоград и 200 м. след него, до вливането на река „Малка” в река „Върбица”, в централната част на града, в това число и в покрития участък с изграден паркинг - натрупани наносни наслагвания във водното течение; 

2.2 Участък с дължина около 250 м. от „Римски мост” до транспортен мост свързващ ул.”Ерма” с ул.”Беловидово”- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;

 2.3 Участък с дължина около 300 м от транспортен мост свързващ ул. „Ерма” с ул. „Беловидово” ,до участъка под паркинг до стадион „Златоград“- израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;
	Около 

800 м
	Натрупани наносни наслагвания и израснали във водното течение 
храсти и тънкостеблени дървета.
	1. Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 

2. Почистване на израсналите във водното течение храсти и тънкостеблени дървета.
	31.10.2023 г.

	     3. Река „Голяма” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград е констатиран участък, с дължина около 500 м от транспортен мост на Комуникационно трасе  до пресечката с ул.“Акация“, с  израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви;
	Около 

500 м
	Израснали във водното течение тънкостеблени дървета и  храсти
	Почистване на израсналите във водното течение дървета и храсти.
	31.10.2023 г.

	4. Дере „Вълчанов дол” – в границите на урбанизираната територия на гр. Златоград са констатирани участъци,
4.1 участък от началото на регулацията до вливането на дерето в р. „Върбица”, с обща дължина около 300 м - израснали във водното течение тънкостеблени дървета, храсти и треви .
4.2 участък с дължина около 100 м от моста свързващ ул. “Възраждане“ с ул. „Беловидово“ до вливането на дерето в р. „Върбица” - натрупани наносни наслагвания във водното течение;
	Около 
400 м
	Израснали във водното течение храсти и високи треви
	1. Информиране на Областния управител на Област Смолян за наносните отложения в речното легло 

2. Почистване на израсналите във водното течение храсти  

и тънкостеблени дървета.
	31.10.2023 г.

	5. Река „Ерма“ - в границите на урбанизираната територия на с. Ерма река са констатирани участъци  около 500 м - от моста при входа на „Родопи еко проджектс”  ООД до сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Ерма река.

	Около 
500 м
	Израснали във водното течение храсти и високи треви
	Почистване на израсналите във водното течение храсти и високи треви.
	31.10.2023 г.


Изготвили:
Любомир Ангелов  ( П )
Директор на дирекция ХД, Б, О и ООС, той и секретар на МКБППМН;

инсп. Здравко Бошнаков ( П )
Представител на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян

инж. Васил Пашалиев ( П )
Представител на БДИБР – Пловдив, регионално бюро – Кърджали

Инж. Борислав Хаджиев ( П )
Представител на РИОСВ – Смолян

инж. Анелия Сербезова ( П )
Представител на РДГ – Смолян

Бистра Башева ( П )
Главен специалист „Благоустрояване и озеленяване”

Севдалин Хаджиев ( П )
Главен специалист „Инвеститорски контрол”

Саймън Чаушев ( П )
Главен специалист „Гражданска защита”

Яна Хаджиева ( П )
техн.р-л на дейност „Чистота“




                                В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

