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       О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Изх.№ 61-00-499/30.08.2024г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД

Относно: Питания с вх. №61-00-423/05.08.2024г. и вх. №61-00-424/05.08.2024г. от Жечка Хаджийска – Общински съветник
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО КРЪСТЕВА, 

В отговор на питане от Жечка Хаджийска – Общински съветник, постъпило в Общинска администрация Златоград, чрез Вас като председател на Общински съвет Златоград, Ви уведомявам че, съгласно договор за проектиране №3/09.01.2023г., за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект“ за:

· „Улица „Рупите“ от о.т.1027 до о.т. 1074 в гр. Златоград има представен в общината инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по част „Геодезия – заснемане“, част: “Пътна“, част: „ПБЗ“, част: „ПУСО“ и част: „ПБ“; 
·  „Улица “Кольо Фичето“ с. Старцево, участък1 от о.т.9 до о.т.21, участък2 от о.т.21 до о.т.26, участък3 от о.т.26 до о.т34 и от о.т.350 през о.т.34  до  о.т.35 с обща дължина на участъците L=1100м“ има представен в общината инвестиционен проект във фаза „технически проект“ по част „Геодезия – заснемане“, част: “Пътна“, част: „ПБЗ“, част: „ПУСО“ и част: „ПБ“
Проектите са получени на 26.08.2024г. с куриер. На фирмата изпълнител е изпратен анекс за прекратяване на договора, със съответните наказателни санкции и отговорности.

Към днешна дата са изготвени технически спецификации, поотделно за двете улици, като предстои да бъдат възложени на поръчка за изпълнение на инженеринг – проектиране (за частите, които липсват в проекта), строителство в рамките на осигурените средства по Програмата за капиталови разходи на Община Златоград за 2024 г., приета с решение № И 57 от 19.02.2024г., на Общински съвет Златоград и упражняване на авторски надзор по време на строителството.
С уважение,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

  
Кмет на Община Златоград
Изготвил:

инж. Юли Хаджийски

Главен инженер на Община Златоград

Съгласувал:

инж. Елка Чаушева  

Секретар на Община Златоград[image: image2.png]s
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В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                        сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 

