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Изх. №………………../………..

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЗЛАТОГРАД


ИНФОРМАЦИЯ
от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на Програма за опазване на околната среда на община Златоград, 2023–2028г. (ПООС 2023-2028), предоставям отчет за реализирани дейности през 2024 година, за постигане на заложените цели и мерки в програмата.  
ПООС 2023-2028 е приета от ОбС Златоград, с решение №И 72 от 09.04.2024г. Програмата се изпълнява, като през 2024 година се реализират редица обекти в сферата на управление на водите, чрез подобряване състоянието и доизграждане на инженерната инфраструктура,  реализират се мерки за оползотворяване на биологичните отпадъци, за намаляване замърсяването на въздуха и предотвратяване  рисковете пред общината, следствие от изменението на климата. Полагат се и  усилия за адаптация към променящия се климат, както и за съхраняване на биологичното разнообразие и местообитанията на видовете.                                           

Приложение: Годишен отчет за 2024 година.
	 

С уважение,

МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ
Кмет на Община Златоград

Изготвил:
АК

Съгласувал:
ИИ 












ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 2023–2028г. (ПООС 2023-2028) ЗА 2024 ГОДИНА


	Цел/Мярка 
	Изпълнени дейности
	Кратка характеристика
	Източници на финансиране
	Стойност на проекта в лв.

	ССЦ 1.
Да се оптимизира качеството на услугите в областта на управление на водите, чрез подобряване състоянието и доизграждане на инженерната инфраструктура, както и управление на риска от природни бедствия, свързани с вредното въздействие на водите и възползване от геотермалния потенциал на общината.
Мярка 1.1.
Доизграждане на водоснабдителна и канализационна инфраструктура.;
Мярка 1.2.
Рехабилитация и модернизация на съществуващата водопроводна мрежа.

ССЦ 6.
Да се поддържа доброто качество на атмосферния въздух.
Мярка 6.3.
Поетапно покриване и препокриване на уличните платна до постигане на 100 % покритие с асфалтова настилка (без наличие на дупки).


	1. Подобект „Външен водопровод“ от обект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград"; 

	Проектът е реализиран с цел да се изпълнят ремонтни работи по трасето на външния водопровод, захранващ гр. Златоград и село Старцево с питейна вода. Подмяната на старите етернитови тръби, с нови PEND DN 355 тръби, ще намали загубите на чиста питейна вода по трасето и ще подобри значително качеството на питейната вода за населението. Дължината на трасето е 3301.75 м.

	Държавен бюджет, МРРБ, споразумение № РД-02-30-241 от 18.03.2024г.
	3 021 916,21 

	
	2. "Реконструкция на водопроводен клон на ул. „Прогрес" от о.т.821 до о.т.908 по ПУП на гр.Златоград"  и "Основен ремонт на улица „Прогрес" - от о.т.821 до 908 по ПУП на гр.Златоград"; 
	Подменен е водопроводен клон с дължина 131.50м, същия е изпълнен от полиетиленови тръби PEHD ф 90
 РN 10. Положен е неплътен асфалтобетон 6см и плътен асфалтобетон  4см  - 1209 кв.м.; Монтирани са вибропресовани бетонови бордюри -30м и тротоарни плочи – 560кв.м; Поставени са пейки, кошчета и указателни табели.                                                       С извършените дейности се допринася за ограничаване загубите на питейна вода, намаляване на запрашаването и повишаване опазването на чистотата на околната среда. 
	Държавен бюджет, МРРБ, споразумение № РД-02-30-1123 от 19.07.2024г.
	276 300,00

	
	
	
	
	

	
	3.Реконструкция на водопроводен клон на ул. „Хан Аспарух" от о.т.522, през о.т.835 до о.т.827 и към о.т.908 по ПУП на гр.Златоград " и Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух" - от о.т.522, през о.т.835 до о.т.827 и към о.т.836  по ПУП на гр.Златоград"
	Подменен е водопроводен клон с дължина 107,00м, същия е изпълнен от полиетиленови тръби PEHD ф 90 РN 10. Положен е неплътен асфалтобетон 6см и плътен асфалтобетон  4см на 1589 кв.м. Монтирани са вибропресовани бетонови бордюри - 505 м, и тротоарни плочи – 566кв.м. Поставени са пейки, кошчета и указателни табели.                                                      С извършените дейности се допринася за ограничаване загубите на питейна вода, намаляване на запрашаването и повишаване опазването на чистотата на околната среда.

	Държавен бюджет, МРРБ, споразументие № РД-02-30-1130 от 19.07.2024г.
	312 000

	
	4.Реконструкция на водопроводен клон на ул. „Освобождение" от о.т.460 до о.т.418 по ПУП на гр.Златоград " и "Благоустрояване на ул. „Освобождение" -от о.т.460 до о.т.418 по ПУП на гр.Златоград  " - етап II -ри, пътни дейности
	Подменен е водопроводен клон с дължина 167,00м, същия е изпълнен от полиетиленови тръби PEHD ф 90 РN 10. Положен е неплътен асфалтобетон 6см и плътен асфалтобетон  4см  - 1155кв.м. Монтирани са  вибропресовани бетонови бордюри 15/25/50см  - 288 м и тротоарни плочи 370кв.м. Поставени са  кошчета и указателни табели.                                                                      С извършените дейности се допринася за ограничаване загубите на питейна вода, намаляване на запрашаването и повишаване опазването на чистотата на околната среда.

	Държавен бюджет, МРРБ, споразументие № РД-02-30-1133 от 19.07.2024г.
	293 100,00

	
	5."Реконструкция на водопроводен клон на ул. „Славей" от о.т.419, през о.т.802  и към о.т.404 до о.т.807 по ПУП на гр.Златоград" и "Благоустрояване на ул. „Славей" -от о.т.419, през о.т.802  и към о.т.404 до о.т.807по ПУП на гр.Златоград"
	Подменен е водопроводен клон с дължина 155,00м, същия е изпълнен от полиетиленови тръби PEHD ф 90 РN 10. Положен е неплътен асфалтобетон 6см и плътен асфалтобетон  4см  - 748 кв.м. Монтирани са вибропресовани бетонови бордюри 297 м и тротоарни плочи - 161кв.м. Поставени са пейки, кошчета и указателни табели.                                                                  С извършените дейности се допринася за ограничаване загубите на питейна вода, намаляване на запрашаването и повишаване опазването на чистотата на околната среда.

	Държавен бюджет, МРРБ, споразумение № РД-02-30-1127 от 19.07.2024г.
	191 800,00

	
	6."Основен ремонт на ул. „Проф. Асен Шопов" - от о.т.866 до о.т. 557по ПУП на гр.Златоград"
	 Положен е неплътен асфалтобетон 6см и плътен асфалтобетон  4см - 459 кв.м. Монтирани са вибропресовани бетонови бордюри 245 м.                                                       С извършените дейности се допринася за намаляване на запрашаването и повишаване опазването на чистотата на околната среда.
	Държавен бюджет, МРРБ, споразумение № РД-02-30-235 от 18.03.2024г.
	104 000,00

	
	7."Основен ремонт на ул. „Ангел Киряков" от о.т.500 до о.т.509 по ПУП на град Златоград"
	 Положен е неплътен асфалтобетон 6см и плътен асфалтобетон  4см - 530 кв.м. Монтирани са вибропресовани бетонови бордюри 230 м. и тротоарни плочи - 105 кв.м. Поставени са пейки, кошчета и указателни табели.                                                                             С извършените дейности се допринася за намаляване на запрашаването и повишаване опазването на чистотата на околната среда.
	Държавен бюджет, МРРБ, споразумение № РД-02-30-237 от 18.03.2024г.
	130 500,00

	
	8.Основен ремонт на ул. „Косора" - от о.т.818, през о.т.784 до о.т.779 и участък от о.т. 784, през о.т. 785 към о.т. 788 по ПУП на гр.Златоград"
	 Положен е неплътен асфалтобетон 6см и плътен асфалтобетон  4см - 1110 кв.м. Монтирани са вибропресовани бетонови бордюри 360 м и тротоарни плочи 248кв.м. Поставени са пейки, кошчета и указателни табели                                                                         С извършените дейности се допринася за намаляване на запрашаването и повишаване опазването на чистотата на околната среда.
	Държавен бюджет, МРРБ, споразумение № РД-02-30-232 от 18.03.2024г.
	196 900,00

	ССЦ 6.
Да се поддържа доброто качество на атмосферния въздух.
Мярка 6.1.
Стимулиране използването на качествени горивни материали в домакинствата. Повишаване енергийната ефективност на сгради.
Мярка 6.2.
Разкриване и реализиране на възможности за добив на електрическа енергия от алтернативни източници/ВЕЕ, например соларна енергия

	„Подобряване на енергийната ефективност на СУ „Св. Княз Борис I“, село Старцево, Община Златоград“ 
	Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на сградата на СУ "Св. Княз Борис I" в село Старцево, община Златоград, чрез поставяне на топлоизолация по външните стени и покрива на сградата, подмяна на врати. За осигуряване на топлинния комфорт в сградата ще бъдат използвана енергия от възобновяеми източници, чрез поставяне на слънчева фотоволтаична централа и термопомпа "въздух-въздух".
	Процедура №BG06RDNP001-7.020 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
	977 577.44 лв. без ДДС

	ССЦ 6.
Да се поддържа доброто качество на атмосферния въздух.
Мярка 6.1.
Стимулиране използването на качествени горивни материали в домакинствата. Повишаване енергийната ефективност на сгради.

	„Инвестиции в енергийно ефективно обновяване на многофамилна жилищни сгради в община Златоград" - 34 броя сгради
	Предвижда се повишаване на класа на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Златоград, като се цели постигане на минимум клас В на енергопотребление и постигане на 30% спестявания на енергия
	„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“ и „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“ по инвестиция „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с ресорно министерство - Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в частност дирекция „Жилищна политика” (ДЖП).
	Одобрените средства са над 6 млн.лв.

	ССЦ 2.
Да се повиши ресурсната ефективност и намаляване на риска за околната среда, чрез прилагане на мерки, съгласно йерархията при управление на отпадъците.
Мярка 2.1.
Предприемане на дейности за въвеждане на компостирането (инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, домашно компостиране) и проучване на възможностите за използване на получения компост в земеделието
ССЦ 4.
Да се повиши обществената ангажираност и инициативност по въпросите, свързани с опазване на околната среда, посредством приобщаване на жителите на общината и въвличането им в процеса на взимане на решения по опазване на околната среда.
Мярка 4.1.
Осигуряване на възможности за активно участие на гражданите в решаването на екологичните проблеми.
ССЦ 5. 
Да се ограничат и/или предотвратят рисковете пред общината, следствие от изменението на климата и да се насочат усилия за адаптация към случващите се климатични промени.
Мярка 5.1.
Укрепване на стратегическо планиране за адаптиране към изменението на климата.
Мярка 5.2.
Прилагане на иновативни решения за Ограничаване и/или предотвратяване рисковете пред общината, в следствие от изменението на климата и адаптация към промените.



	"Повишаване на способността на общините Димитровград, Любимец и Златоград да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат"
	Проектът е насочен към подобряване на местната политиката за преход към общество, което е устойчиво на промените на климата и ефектите от това, както и очертаване на рамка за действие, с цел адаптация към климатичните изменения на територията на община Златоград. В рамките на проекта е създаден Обществен съвет по климата, разработени са стратегически документи, като План за устойчива енергия, климат и адаптация към измененията в климата, със срок на изпълнение до 2030 г., закупени са 360 броя компостера за домакинствата и са монтирани соларни панели и оборудване за осигуряване на БГВ за всички детски градини и детската ясла в общината.   
	[bookmark: _GoBack]Проектът се изпълнява по договор №0-30-23/28.04.2023г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“, сключен между Община Димитровград и Министерство на околната среда и водите (МОСВ), в рамките на който Община Златоград е партньор, съвместно с Община Любимец, К**** „И******* 2****“ и Сдружение „Ф****** за е******** и*********“, Република България и IOWA AS, Кралство Норвегия 
	1025612,75 лева с ДДС е общият бюджет на проекта;                               131 293,05 лева с ДДС е бюджетът на Община Златоград.






	


В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
                    	 сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005. 
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